## Slide 1
ESTADO DEL
PROYECTO
Reporte de avance semanal
65%
Plasfilm
completado
40%
Docolco
completado
SR.DEV · Samuel Rojas · Mayo 2025

## Slide 2
PLASFILM S.A.S. — COLOMBIA
Progreso actual: 65%
65%
Módulos de desarrollo
Diseño HTML/CSS
100%
Textos actualizados
80%
Secciones completas
100%
Formulario contacto
100%
Modal + filtros
100%
Logo vectorizado
0%
Imágenes productos
20%
Paleta final
40%
Publicación online
0%
Detalle de entregables
✅
✅ Estructura HTML/CSS/JS
Entregado en ZIP
✅
✅ 5 secciones completas
Inicio · Acerca · Portafolio · Contacto
✅
✅ Textos oficiales Wix
Copiados y adaptados
✅
✅ Modal productos + filtros
Con 6 productos del catálogo
⏳
⏳ Logo SVG real
Pendiente: foto o archivo del cliente
🔨
🔨 Paleta azul Plasfilm
Ejecutar en Claude Code
⏳
⏳ Imágenes de productos
remove.bg + fotos del cliente
⏳
⏳ Dominio plasfilm.com.co
~$30.000 COP/año · mi.com.co
⏳
⏳ Publicación Netlify
Último paso tras aprobación

## Slide 3
DOCOLCO LLC — EE.UU.
Progreso actual: 40%
40%
Módulos de desarrollo
Diseño y estructura
100%
9 productos cargados
100%
Carrito de compras
100%
Código Stripe
70%
Logo Docolco
100%
Imágenes productos
0%
Cuenta Stripe real
0%
Páginas legales
0%
Publicación online
0%
Detalle de entregables
✅
✅ Diseño HTML/CSS/JS
Entregado en ZIP
✅
✅ 9 productos del catálogo
Basados en PDF del cliente
✅
✅ Carrito de compras
Add/remove/total funcional
✅
✅ Logo Docolco LLC
PNG incluido en el proyecto
🔨
🔨 Integración Stripe
Falta clave pública real del cliente
⏳
⏳ Fotos de productos
remove.bg + fotos reales
⏳
⏳ Cuenta Stripe / BofA
Cliente crea cuenta en stripe.com
⏳
⏳ Páginas legales
Privacy Policy, Terms, Shipping
⏳
⏳ Dominio + Netlify
docolco.com ~$15 USD/año

## Slide 4
PRÓXIMOS PASOS — ACCIONES REQUERIDAS
01
Foto del logo Plasfilm
URGENTE
Enviar foto nítida o archivo del logo. Con esto actualizamos el sitio Colombia inmediatamente.
👤 Cliente
02
Fotos de productos Docolco
URGENTE
Fotos de los 9 productos para procesar con remove.bg y subirlas al sitio USA.
👤 Cliente
03
Crear cuenta Stripe
ESTA SEMANA
Entrar a stripe.com con el email de Docolco LLC y completar el registro del negocio.
👤 Cliente
04
Agregar Bank of America en Stripe
ESTA SEMANA
En Stripe Dashboard → Settings → Bank accounts → agregar routing y account number de BofA.
👤 Cliente
05
Adquirir dominios
ANTES DEL LANZAMIENTO
plasfilm.com.co en mi.com.co (~$30K COP) + docolco.com en namecheap.com (~$15 USD).
👤 Cliente
06
Revisión final y aprobación
AL FINALIZAR
Revisión conjunta de ambos sitios antes de publicar. Máximo 3 rondas incluidas.
👤 Ambas partes