## Slide 1
ACUERDO DE
SERVICIOS
Desarrollo web profesional
Proyectos Plasfilm + Docolco
Samuel Rojas — SR.DEV
+57 304 353 8450
samueldavidvida@gmail.com
Mayo 2025
RESUMEN DEL ACUERDO
Prestador
Samuel David Rojas Monroy — SR.DEV
Cliente
Plasfilm S.A.S. / Docolco LLC
Fecha inicio
Mayo 2025
Alcance
2 sitios web completos
Valor total
$2.000.000 COP
Método de pago
Anticipo 50% + Saldo al entregar
Revisiones
3 rondas por proyecto
Entrega estimada
2–3 semanas desde materiales del cliente

## Slide 2
ALCANCE DEL PROYECTO
Qué incluye · Qué no incluye
✓ SÍ INCLUYE
✅ Diseño 100% personalizado (sin plantillas)
✅ Código HTML + CSS + JS propio
✅ Responsive completo (móvil y desktop)
✅ SEO básico on-page
✅ Formularios de contacto funcionales
✅ Carrito de compras + Stripe (Docolco)
✅ Subida a Netlify con HTTPS gratuito
✅ 3 rondas de revisión por proyecto
✅ Soporte por WhatsApp post-entrega (30 días)
✗ NO INCLUYE
❌ Creación de contenido (textos e imágenes)
❌ Publicidad pagada (Google Ads, Meta Ads)
❌ App móvil nativa (iOS / Android)
❌ Integración con ERP o software contable
❌ Capacitación presencial
❌ Cambios de alcance sin costo adicional
❌ Hosting propio (se usa Netlify gratuito)
❌ Email corporativo (@dominio.com)
❌ Mantenimiento mensual (es un add-on)

## Slide 3
TÉRMINOS DE PAGO
Estructura de pagos por hitos
HITO 1
Anticipo de inicio
📅 Cuándo: Al confirmar el acuerdo por escrito
PENDIENTE
$1.000.000 COP
COP
HITO 2
Entrega final
📅 Cuándo: Al publicar ambos sitios y aprobar el cliente
PENDIENTE
$1.000.000 COP
COP
TOTAL DEL PROYECTO
$2.000.000 COP
Métodos de pago aceptados:
Nequi · Daviplata · Bancolombia · Efectivo (Bogotá) · Pago en especie (laptop acordado)

## Slide 4
PROTOCOLO DE
COMUNICACIÓN
💬
WhatsApp
Canal principal
Máx. 2h (Lun–Sáb 8am–7pm)
📧
Email
Documentos formales
Máx. 24h hábiles
🔗
Link preview
Ver avance en tiempo real
Disponible siempre
📹
Videollamada
Revisiones complejas
Con agenda previa
SR.DEV · Samuel Rojas · +57 304 353 8450 · samueldavidvida@gmail.com · Bogotá, Colombia